Camera-Warner
Camera-warner ist eine Adroid-app mit der man weiß wann man von einer Camera beobachtet wird. Sie soll vielleicht noch ein Armband bekommen oder eine Smart-watch App. Die Datenbank läuft über einenRaspberry PI 3 mit einer MySQL Datenbank.

- Als erstes haben wir ein einen apatchi-sever mit PHP5 und MYSQL Datenbank.
- Und Jahmin und Julian haben mit der Android app angefangen
- Nic war für die MYSQL Datenbank verantwortlich
- Martin macht die Settings
- Peter macht die Webobefläche
- Und ich Linus Dokumentation und Hackdash
Der Status des Projechtes um 10:45 ist:
- MYSQL in Arbeit
- Weboberfläche angefangen
- App Grundgerüst steht
- Settings Anfänge
- hackdash steht sowie github
Status änderung um 11:00
App kann GPS Datenbank anzeigen und es sind schon Fake daten zum test erfolgreich sichtbar die Dummy-Datenbank ist aber noch nicht fertig
Status um 12.15
- MYSQL läuft HTML in Arbeit
- App verbindung mit MYSQL und dem PI
- Einstellungen fast fertig
- Weboberfläche Basic steht
Status um 12:40
- website jetzt auf PI
- Implimintiaton der Datenbank in den code der app
- Einstellungen fortgeschritten